Проект

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской республики

«____» _________ 2016 г. №____

План мероприятий по реализации

“Стратегии развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 2017-2025 годы”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи | Меры/действия | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные исполнители | Ориентировочные затраты |
|  |  |  |  |  |  | Источники финансирование |
| 1.Совершенствование законодательной базы. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оптимизация градостроительного законодательства. | 1.1.1. Подготовка проекта свода законов регулирующих градостроительную деятельность. | Обеспечение прозрачности в градостроительной деятельности. | 2017- 2018 гг. | ГААСЖКХ; МЭ; МЮ; Бизнес-структуры. | Требуется 3,0млн.сом |
|  |  |  |  |  |  | Бюджетные и Внебюджетные |
| 1.2 | Упрощение процедур принятия технических норм и стандартов в градостроительстве. | 1.2.1. Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Законы Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» и «Об основах технического регулирования» (в части требований к строительной отрасли), предусматривающие введение правового статуса нормативно-технической документации (НТД) и предоставление права утверждения нормативно-технической документации (СНИПов, СП, стандартов и т.д.) государственному органу по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности с учетом усиления роли этого органа. | Оперативное принятие технических норм и стандартов в градостроительстве и обязательность их применения. | 2017- 2018 гг. | ГААСЖКХ; МЭ; МЮ. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 1.3 | Разработка механизма изъятия земельных участков и иных объектов недвижимости для общественных нужд. | 1.3.1.Разработка проекта Закона Кыргызской Республики «О сносе зданий и сооружений попадающих в зону общественных нужд». | Реализация градостроительной документации (генеральный план, проект застройки и т.п.), утвержденной в установленном порядке. | 2017- 2018 гг. | ГААСЖКХ; ОМСУ; Мэрия г.Бишкек; Мэрия г.Ош; МЮ. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 1.4 | Гармонизация земельного законодательства с действующими нормативно-правовыми актами. | 1.4.1. Внесение изменений в Земельный Кодекс КР в части эффективного использования земель населенных пунктов, а также в Закон Кыргызской Республики «О введении Земельного кодекса КР». | 1.Устранение правовых пробелов и коллизии при предоставлении земельных участков под строительство; 2.Улучшение инвестиционного климата. | 2017- 2020 гг. | ГРС; ГААСЖКХ; ОМСУ; Мэрия г.Бишкек; Мэрия г.Ош; МЮ;. МСХППМ. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 1.5 | Совершенствование порядка выдачи разрешительных документов и лицензий. | 1.5.1. Внесение изменений в Законы КР: «О лицензионно – разрешительной системе в Кыргызской Республике», в части лицензирования строительной деятельности. «О статусе столицы», «О статусе города Ош» - в части решения вопросов при выдаче разрешении на строительство с определением правового статуса разрешение на строительство. | 1.Упорядочение процедур и сокращение сроков при подготовке и выдаче лицензий и повышение ответственности лицензиара и лицензиата; 2.Обязательное лицензирование строительной деятельности в зависимости от уровня ответственности и категории риска. | 2017 г. | ГААСЖКХ; МЭ; ОМСУ; Мэрия г. Бишкек; Мэрия г. Ош; Бизнес сообщества | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
|  |  | 1.5.2. Внесение изменений в Положение «О порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30.05.2008 г. №252 с учетом структурных преобразований и изменений НПА | Создание благоприятной среды в градостроительной деятельности и исключение коррупционных схем. | 2017 г. | ГААСЖКХ; ГКПЭН; МЧС; ГАООСЛХ; ГИЭТБ | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 1.6 | Совершенствование жилищного и земельного законодательства. | 1.6.1.Внесение изменений в Жилищный кодекс КР и в Закон КР «О введении в действие Жилищного кодекса КР» от 9 июля 2013 года № 118, в части вопросов, регулируемых земельным и градостроительным законодательством. | Исключение коллизии между Жилищным кодексом и Земельным кодексом, градостроительным законодательством | 2017 г. | ГААСЖКХ; МЮ; МЭ; ГРС. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 1.7 | Совершенствование системы технического нормирования строительной отрасли. | 1.7.1.Разработка национальных технических регламентов, актуализация и гармонизация действующих нормативных документов (СНИП, СП, стандарты и т.д.) и утверждение НТД обязательного применения, а также их использования в качестве обязательных приложений к техническим регламентам ЕАЭС. | Создание единой системы взаимоувязанных (гармонизированных) НТД обязательного и добровольного применения в градостроительстве | 2017-2025 гг. | МЭ; МЮ; ГКПЭН; ГААСЖКХ; | Требуется 50,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.Архитектурно-градостроительная деятельность. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка Генеральной схемы организации территории Кыргызской Республики, предусматривающей расселение, природопользование и территориальную организацию производительных сил республики. | 2.1.1.Разработка технико-экономических обоснований организации расселения, природопользования и территориальной организации производительных сил республики, а так же разработка программного обеспечения. | Обеспечение условий комплексного градостроительно-экономического развития страны, формирования безопасной и здоровой среды обитания, кластерное (специализированное) развитие регионов, снижение уровня внешних и внутренних миграционных процессов. | 2017-2025 гг. | ГААСЖКХ; МЭ ; ГАООСЛХ; ГКПЭН; | Требуется 52,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.1.2.Совершенствование системы расселения на территории Кыргызской Республики в увязке с комплексным прогнозом экономического развития и размещения производительных сил Кыргызской Республики, экологическим состоянием окружающей среды, межрегиональными и инженерно-транспортными инфраструктурами и с учетом сложившихся взаимосвязей населенных мест и территорий. |  | 2017-2025 гг. | МЭ; ГААСЖКХ; МТД; ОМСУ; МСХППМ; МТСР. | Требуется 30,0 млн/сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.1.3 Разработка проектов районных планировок | Схема размещения производительных сил и снижение уровня внутренней миграции | 2017-2022 гг. | ГААСЖКХ; ОМСУ; МЭ; ГКПЭН; МСХППМ | Требуется 96 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.2 | Систематизация комплексных схем градостроительного зонирования и территориального планирования | 2.2.1. Разработка концепции градостроительного зонирования на основе анализа существующего состояния города, населенного пункта. 2.2.2.. Градостроительное зонирование в системе градостроительной деятельности – Правила землепользования и застройки 2.2.3. Территориальное планирование 2.2.4.Градостроительное регулирование 2.2.5. Подготовка карт градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 2.2.6. Подготовка карт зон с особыми условиями использования территорий – установление ограничений использования земельных участков и иных объектов недвижимости: - карта правового зонирования города, населенного пункта: - карта зон охраны объектов культурного наследия; - карта зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям | Муниципальный нормативно-правовой акт, регулирующий землепользование и застройку, основанную на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для: - защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки: - обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции: - подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; - контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования | 2017-2025 гг. | Мэрии городов, Мэрия г.Бишкек; Мэрия г.Ош, ОМСУ; ГРС ; ГААСЖКХ | Требуется 300 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.3 | Обеспечение градостроительной документацией городов и сельских населенных пунктов. | 2.3.1.Разработка генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, правил застройки и землепользования. | Планомерное развитие и реконструкция и населенных пунктов. | постоянно | Мэрия г.Бишкек; Мэрия г. Ош; ОМСУ; ГААСЖКХ; | Требуется 1,5 млрд.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.3.2.Разработка проектов детальной планировки и проектов застройки для городов Бишкек и Ош. | Упорядочение градостроительной деятельности в городах Бишкек и Ош. | 2017 г. | Мэрия г.Бишкек; Мэрия г. Ош; МФ; МЭ; ГААСЖКХ; | Требуется 60,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.3.3.Переход на трехлетнее планирование работ по проектированию генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, правил застройки и землепользования. | Планомерная подготовка градостроительной документации. | 2017-2025 гг. | ГААСЖКХ; МФ. | Требуется 300,0 млн.сом в год Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.3.4.Разработка типовых проектов: индивидуальных жилых домов объектов соцкультбыта в т.ч. с локальными (автономными) системами отопления, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для различных природно-климатических условии республики. | Удешевление и ускорение проектирования и строительства жилых домов и объектов соцкультбыта, повышение уровня комфортности индивидуальных жилых домов, в т.ч. в сельской местности, повышение престижности сельских населенных мест. | 2017-2025 гг. | Госстрой. | Требуется 16,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.4 | Создание Государственного градостроительного кадастра на республиканском уровне. | 2.4.1.Создание республиканского градостроительного кадастра на основе ведения градостроительного кадастра на местном, районном, областном уровнях. | Информационное обеспечение субъектов градостроительной деятельности на всех уровнях. | 2017-2025 гг. | ГААСЖКХ; ОМСУ. | Требуется 65,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.4.2.Создание электронной системы учета, хранения и контроля градостроительной документации(оцифровка); | Электронное обеспечение сохранности градостроительной документации и оперативное внесение изменений в градостроительную документацию. | постоянно | ГААСЖКХ; Госкартография; ГРС. | Требуется 7,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.5 | Оптимизация системы государственного контроля и надзора градостроительной деятельностью. | 2.5.1. Создание негосударственных органов экспертизы. | Повышение ответственности независимых экспертных организаций за результаты проводимых экспертиз. | 2017-2018 гг. | ГААСЖКХ; Независимое экспертное сообщество. | Требуется 2,2 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.5.2.Создание единого исполнительного органа по вневедомственной экспертизе, путем слияния всех экспертиз при государственных органах Кыргызской Республики. | 1.Повышение качества выдаваемых экспертных заключений; 2.Сокращение сроков проведения и стоимости проведения экспертизы; 3. Повышение качества проектной документации. | 2020-2025 гг. | МЭ; Министерства и ведомства. | Требуется 2,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.6 | Совершенствование систем инженерно-технического обеспечения и инфраструктуры. | 2.6.1.Полная инвентаризация систем инженерно-технического обеспечения с параллельным анализом и обеспечение прозрачности существующего фактического потребления теплоэнергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения. | 1.Определение фактического потребления ресурса и состояния систем инженерно-технического обеспечения; 2.Определение норм водопотребления и теплоэнергетических ресурсов. Сохранение запасов пресной воды. Экономия теплоэнергетических ресурсов. | постоянно | МЭ; ОМСУ. Госстрой; Эксплуатирующие организации; Независимое экспертное сообщество; | Требуется 12,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.6.2.Разработка территориальных схем развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения и порядка их реализации. | Обеспечение населения инженерной инфраструктурой, бесперебойным снабжением теплоэнергетическими ресурсами, питьевой водой. | 2017-2018 гг. | МЭ; ГААСЖКХ; ОМСУ; Эксплуатирующие организации. | Требуется 12,0 млн. сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.7 | Оптимизация работы системы «Единого окна». | 2.7.1. Разработка стандарта работы «Единого окна» территориальных подразделений государственного органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности. | Снижение коррупционных рисков в сфере строительства. | 2017 г. | ГААСЖКХ; Независимое экспертное сообщество. | Требуется 2,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.8 | Совершенствование процедуры проведения государственных закупок в сфере строительства. | 2.8.1.Внесение изменений в закон КР «О государственных закупках». | 1.Надлежащее проведение процедур закупок, направленных на качественный отбор претендентов, участвующих в тендере в соответствии с Законом КР «О государственных закупках»; 2.Повышение ответственности заказчиков за качество тендерной и проектной документации. | Постоянно | МФ; ГААСЖКХ; Заказчики. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
|  |  | 2.8.2.Выставление на тендер объектов строительства исключительно с учетом решения всех вопросов подключения к инженерным сетям. | 1.Исключение коррупционных схем при проведений тендера и сокращение объектов незавершенного строительства; 2.Более точное определение стоимости строительства. | Постоянно | Заказчики. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 2.9 | Сокращение количества объектов незавершенного строительства. | 2.9.1.Введение налога на незавершенное строительство. | Сокращение количества объектов незавершенного строительства. | 2017-2018 гг. | МЭ; ГААСЖКХ; | Требуется 1,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 2.9.2Разработка механизма национализации незавершенных объектов при отсутствии собственников, в том числе для общественных нужд. | Сокращение количества объектов незавершенного строительства. | 2017-2018 гг. | МЭ; ГААСЖКХ; | Требуется 1,2 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.10. | Программное обеспечение процесса подготовки градостроительной документации всех уровней. | 2.10.1. Разработка программного обеспечения с применением существующих программ, а так же оцифровка данных. | 1.Сокращение сроков разработки градостроительной документации; 2.Доступность градостроительной документации. | постоянно | ГААСЖКХ; МФ; ОМСУ; Бизнес сообщества (по согласованию); Международные организации и институты (по согласованию). | Требуется 4,2 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 2.11. | Совершенствование системы государственного регулирования градостроительной деятельностью. | 2.11.1. Повышение статуса и роли органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности. | 1.Оптимизация государственного регулирования градостроительной деятельностью; 2.Снижение затрат субъектов строительства в процессе градостроительной деятельности; 3.Сокращение количества проверок государственными надзорными контролирующими и правоохранительными органами, а так же сокращение коррупционных схем. | 2017-2018 гг. | МЭ; ГААСЖКХ; | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 3.Научно-техническая политика. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение научно-технического потенциала в строительной отрасли. | 3.1.1.Восстановление и развитие научной базы отрасли: научно-исследовательских и проектных институтов, научно-производственных центров, высших учебных заведений. | Внедрение в практику строительства последних достижений науки и техники. | 2017-2025 гг. | ГААСЖКХ; МФ; МОН; Международные организации и институты (по согласованию). | Требуется 10,2 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 3.1.2.Стимулирование и обеспечение государственной поддержки научных исследований, направленных на разработку новых технологий производства строительных материалом и производства строительно-монтажных работ. | Обеспечение сейсмостойкости, устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а так же снижение себестоимости СМР. | Постоянно | ГААСЖКХ; Союз строителей КР; Ассоциация предпринимателей. | Требуется 12,1млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 3.1.3.Развитие Типового проектирования для объектов массового строительства и составления каталогов типовых проектов с использованием достижений науки и техники, а также с использованием местных строительных материалов. | Снижение себестоимости и сокращение сроков проектирования и строительства объектов. | 2017-2025 гг. | ГААСЖКХ. | Требуется 10,1млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 3.1.4.Создание новых конструктивно-технологических систем жилых зданий для сельской местности на базе местных строительных материалов, в том числе зданий, эксплуатируемых с использованием возобновляемых источников энергии. | Обеспечение комфортным и надежным жильем всех слоев населения. | 2017-2025 гг. | ГААСЖКХ; Независимое экспертное сообщество. | Требуется 7,2 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 3.2. | Обеспечение сейсмической безопасности существующих зданий и сооружений. | 3.2.1.Разработка Государственной программы по обеспечению сейсмической безопасности и мероприятии по ее реализации. | Повышение сейсмостойкости существующих зданий. | 2017 г. | ГААСЖКХ; МФ; Международные организации и институты (по согласованию). | Требуется 51,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 3.2.2.Инвентаризация, обследование и анализ технического состояния существующего жилого фонда и на них основе оценка возможных рисков при стихийных бедствиях. | 1.Повышение информированности населения о последствиях возможных стихийных бедствиях; 2.Разработка мероприятий по повышению надежности зданий и определение затрат на их реализацию. | 2017-2019 гг. | ГААСЖКХ; МЧС; Нацстатком; ОМСУ; ГРС; Международные организации и институты (по согласованию). | Требуется 7,2 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 4.Энергоэффективность зданий и сооружений, энерго и ресурсосберегающие технологии. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение энергоэффективности существующих зданий. | 4.1.1.Разработка и утверждение комплексной отраслевой программы в сфере энергосбережения и энергоэффективности в области строительства. | Повышение энергоэффективности и уменьшение затрат на теплоэнергоносители для существующих зданий. | 2018 г. | ГААСЖКХ; | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
|  |  | 4.1.2.Разработка механизма внедрения Закона КР «Об энергетической эффективности зданий». | 1.Обеспечение проведения мероприятий по энергетической сертификации; 2.Определение фактического тепло энергопотребления. | 2017 г. | ГААСЖКХ; Бизнес сообщества (по согласованию); Международные организации и институты (по согласованию). | Требуется 5,1млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 4.1.3.Разработка государственной Программы по тепловой реабилитации существующих зданий. | Экономия энергетических ресурсов. | 2017-2018 гг. | ГААСЖКХ; Международные организации и институты (по согласованию). | Требуется 3,3 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 4.2. | Внедрение эффективных конструктивных решений теплозащиты зданий, энерго- и ресурсосберегающих технологий и инженерного оборудования. | 4.2.1.Выпуск высококачественных и конкурентоспособных строительных конструкций, материалов и изделий. (3Д - Монолит, система ИМПАК и т.д.). | Сокращение сроков строительства, снижение стоимости и повышение надежности зданий и сооружений, а так же снижение энергопотребления. | Постоянно | ГААСЖКХ; Бизнес сообщества (по согласованию). | Требуется 2,4 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные 3,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 4.2.2.Нормативно-техническое обеспечение внедрения современных конструкции и технологии. |  |  |  |  |
| 5.Совершенствование системы сметного ценообразования в строительстве. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование сметно-нормативной базы. | 5.1.1.Обязательное тиражирование утвержденных сборников цен и расценок. | Доступность сборников цен и расценок. Для участников строительного процесса | Постоянно | МФ; ГААСЖКХ; | Требуется 2,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 5.1.2.Разработка методики пользования сметными ценами и расценками. | Упорядочение и упрощение процедур при определении сметной стоимости объектов строительства. | Постоянно | ГААСЖКХ; | Требуется 3,1млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 5.1.3. Постоянный мониторинг и выпуск аналитических ежегодников фактического уровня цен и стоимости строительства. | Более точное прогнозирование объемов капитальных вложений. | Постоянно | ГААСЖКХ; Нацстатком. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
|  |  | 5.1.4. Разработка удельных показателей на типовые проекты социально-культурных объектов (дошкольные учреждения, школы, больницы, поликлиники). | Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных и иных инвестиционных средств. | 2017-2018 гг. | ГААСЖКХ; Международные организации (по согласованию). | Требуется 3,7 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 5.1.5.Организация курсов повышения квалификации и семинаров по внедрению новой нормативной сметной документации. | Повышение качества сметной документации. | Постоянно | ГААСЖКХ; ОМСУ; МФ. | Требуется 1,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 6. Жилищное строительство. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание институциональной структуры, обеспечивающей благоприятные условия для повышения доступности жилья. | 6.1.1.Реализация Государственной программы «Доступное жилье до 2020 года», с учетом решения вопросов предоставления земельных участков и инженерно-технического обеспечения. | 1.Обеспечение благоприятных условий для создания качественного, комфортного и доступного жилья; 2.Снижение себестоимости 1 кв. м жилья; 3.Доступ граждан к комфортному жилью. | 2017 г. | МЭ; ГИК; ГААСЖКХ; | Требуется 21,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 6.1.2.Создание условий для активного использования инструментов небанковского финансового (фондового и страхового) рынка, в том числе: - жилищных сертификатов; - ипотечных ценных бумаг; - корпоративных облигаций. | Расширение инструментов финансирования жилищного строительства. | 2017 г. | Госфиннадзор; МФ; ГИК; ГААСЖКХ; | Требуется 10,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 6.1.3. Улучшение существующей системы ипотечного кредитования, в сторону минимизации процентных ставок. | Вложение банковских средств, средств ОМСУ и средств строительных организаций на строительство жилья | 2017 г. | Нацбанк (НБ); Коммерческие банки; МЭ; МФ; ОМСУ; Частный сектор. | Требуется 5,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 6.1.4.Внесение изменений в Закон КР «О залоге», предусматривающие возможности изыскания кредиторами жилья на первичном рынке. | Максимальное возможность получение жилья | 2017 г. | Госфиннадзор. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
|  |  | 6.1.5.Определение норм отвода земельных участков под строительство индивидуальных, многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбытас учетом региональных особенностей и рационального использования земель. | Обеспечение благоприятной среды обитания и охраны окружающей среды. | 2017-2019 гг. | ОМСУ; ГИЭТБ; ГАООСиЛХ; ГААСЖКХ; | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 6.2 | Развитие строительства объектов соцкультбыта | 6.2.1 Разработка государственной программы строительства объектов: - образования (дошкольного и школьного); - здравоохранения; - культуры и спорта. | Максимальное обеспечение населения качественными услугами соцкультбыта |  | МОН; МЗ ; МКИТК; ГАМФКС | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
| 6.3. | Сокращение оттока населения из сельских районов, уменьшение энергопотребления, повышения комфортности проживания . | 6.2.1.Создание комфортного энергосберегающего жилья и реконструкция существующей застройки в сельских населенных пунктах | 1.Государственная поддержка и стимулирование строительства комфортных энергосберегающих индивидуальных жилых домов и реконструкции существующих домов; 2.Обеспечение населенных пунктов природным или сжиженным газом, твердым топливом для нужд пищеприготовления и отопления. Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для индивидуального электро- и теплоснабжения; 3.Развитие систем водоснабжения и водоотведения. | Постоянно | МЭ; ГААСЖКХ; ОМСУ; Минсоцтруд (МТСР); МФ. | Требуется 7,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 6.4. | Создание децентрализованных систем отопления и электроснабжения. | 6.3.1.Решение вопроса индивидуального газового отопления, в т.ч. многоквартирных многоэтажных жилых домов, использование ВИЭ. | Создание комфортных условий проживания врайонах с отсутствующей инженерной инфраструктурой | Постоянно | МЭ; ГААСЖКХ; | Требуется 5,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 6.5 | Совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) | 6.5.1 Инвентаризация действующих и подготовка новых нормативных технических документов по эксплуатации жилых зданий и коммунального хозяйства | 1. Обеспечение безопасности жилых зданий в процессе эксплуатации; 2. Обеспечение сохранности жилищного фонда 3. Качественное обслуживание жилых домов и коммунального хозяйства. | 2017-2020 гг. | ГААСЖКХ; ОМСУ; Эксплуатирующие организации | Требуется |
|  |  | 6.5.2 Создание государственных и негосударственных управляющих компаний. |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.3 Правовое обеспечение управляющих компаний |  |  |  |  |
| 7.Производство строительных материалов, изделий и конструкций. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Внедрение передового опыта производства строительных материалов, на действующих и вновь создаваемых предприятиях. | 7.1.1. Создание условий для обновления основных фондов предприятий промышленности строительных материалов с переходом на более высокий уровень их технического оснащения. | Снижение ресурсоемкости энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции. | Постоянно | МЭ; ГААСЖКХ; ОМСУ; Частный сектор. | Требуется 5,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 7.2. | Возобновление работы предприятий по производству отечественных качественных строительных материалов, изделий и конструкций, восстановление работы предприятий выпускающих оборудование и материалы, используемых в строительстве. | 7.2.1.Рациональное использование минеральных природных ресурсов с вовлечением в производство техногенных отходов различных отраслей промышленности. | 1.Выпуск импортозамещающих строительных материалов; 2.Реализация программы Государственно-частного партнерства. | Постоянно | МЭ КР; ГААСЖКХ; ОМСУ; Бизнес сообщества (по согласованию). | Требуется 4,7 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 7.2.2.Привлечение необходимых инвестиций для модернизации производств строительных материалов, изделий и конструкций. | Введение новых мощностей, их эффективная эксплуатация и снижение стоимости продукции. | Постоянно | МЭ; ОМСУ. | Требуется 4,3 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 7.2.3.Создание условий для производственной базы и организация производства оборудования возобновляемых источников энергии(ВИЭ). | 1.Создание альтернативных источников энергии (гелиокристаллы); 2.Снижение стоимости оборудования и более широкое использование ВИЭ. | Постоянно | МЭ; ОМСУ; НАН КР; Независимое экспертное сообщество. | Требуется 4,1 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 8.Экологическая безопасность и защита окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение экологической безопасности . | 8.1.1.Внедрение малоотходных технологических процессов при производстве строительных материалов, обеспечивающих исключение или сокращение вредных выбросов; | Экономия топливно-энергетических ресурсов и создание благоприятных условий проживания и обеспечение сохранности ОС. | 2017-2025 гг. | МЭ; ГААСЖКХ; ОМСУ; Строительные организации. | Требуется 4,0 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 8.1.2.Создание современных энергоэффективных экологически чистых жилых зданий, эксплуатируемых с использованием ВИЭ; | Экономия топливно-энергетических ресурсов и создание благоприятных условий проживания | 2017-2025 гг. | ГААСЖКХ; Строительные организации; МЭ. | Требуется 4,1млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
| 9.Кадровая политика в строительной отрасли. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение повышения квалификации специалистов строительной отрасли. | 9.1.1.Пересмотр государственных стандартов обучения и учебных программ на всех этапах подготовки специалистов строительной отрасли. | Улучшение системы подготовки и переподготовки кадров в разрезе строительных профессий | Постоянно | МОН; Профтехобразование; МТСР; ГААСЖКХ; | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
|  |  | 9.1.2.Подготовка программ обучения специалистов с учетом опыта зарубежных стран по подготовке рабочих, инженерно-технических работников строительной отрасли. | Внедрение передового опыта в практику строительства | Постоянно | МОН; ГААСЖКХ; Независимое экспертное сообщество. | Требуется 1,2 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 9.1.3.Создание курсов по переподготовке специалистов и повышение квалификации специалистов в области строительства с учетом новых технологий и инноваций. | Повышение качества и профессионализма специалистов в строительной отрасли. | Постоянно | МФ; МОН; ГААСЖКХ; Международные организации и институты (по согласованию). | Требуется 1,1млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |
|  |  | 9.1.4.Мониторинг реальной потребности строительной отрасли в специалистах и предложения по их подготовке по государственному заказу. | Выявление реальной потребности в квалифицированных специалистах в строительной отрасли и соответствующие программы обучения. | Постоянно | МОН; ГААСЖКХ.; МЭ; Независимое экспертное сообщество. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
|  |  | 9.1.5.Подготовка инженеров – переводчиков по государственному языку. | Обеспечение качественного перевода на государственный язык нормативно-технической документации по проектированию и строительству. | 2017-2025 гг. | ГААСЖКХ.; МОН. | Не требуется За счет внутренних ресурсов |
|  |  | 9.1.6.Оптимизация единой электронной базы экспертов, осуществляющих экспертизу проектов, а так же сертифицированных специалистов градостроительной деятельности. | 1.Возможность выбора наиболее профессиональных экспертов осуществляющих экспертизу проекта. 2.Доступность электронной базы данных населению. | Постоянно | ГААСЖКХ. | Требуется 1,3 млн.сом Бюджетные и Внебюджетные |

Итого требуется 2,710  млрд.сом

Примечание:

-Ориентировочный расчет выполнен по укрупненным показателям и будет уточняться в процессе разработки конкретных мероприятий согласно графы 3.

- Источники финансирования будут уточняться в процессе согласования.

- Объекты энергетики, сельского и водного  хозяйства, строительство дорог и другие инфраструктурные объекты осуществляются и финансируются по отдельным программам этих отраслей.