Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

Группа реализации проектов (ГРП)

Программа всеобщего доступа к водоснабжению и санитарии – Фаза 1

(WASUAP)

Техническое задание

Наименование позиции: 	Районный координатор проекта и инженер по 					водоснабжению

Непосредственный

руководитель:		Директор ГРП/Менеджер проекта

Место работы: 		Ак-Сууйский район, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика

- Общая информация

Программа всеобщего доступа к водоснабжению и санитарии – Фаза 1 (WASUAP или Проект) была одобрена в апреле 2025 года, а Проект вступил в силу в марте 2026 года. Проект реализуется в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях Кыргызской Республики. Проект финансируется Международной ассоциацией развития (Всемирный банк), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фондом ОПЕК по международному развитию (Фонд ОПЕК) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (ШАРС) и соответствует правовым соглашениям с донорами, Документу оценки проекта (ДОП) и другим процедурам и нормативным актам Всемирного банка и софинансирующих организаций. Реализация Проекта регулируется Операционным Руководством Проекта (ОпРП).

Исполнительным агентством Проекта является Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Цель развития Проекта (ЦРП):

Цель развития Проекта (ЦРП) заключается в увеличении доступа к услугам водоснабжении и санитарии (ВСС) и улучшении потенциала предоставления услуг в отдельных районах Кыргызской Республики.

Проект улучшит устойчивость к засухам и наводнениям, усиленным изменением климата, сосредоточившись на трёх стратегических направлениях: (i) создание основы для ускорения инвестиций в инфраструктуру ВСС и развития потенциала в стране; (ii) постепенное развитие устойчивой к изменению климата инфраструктуры ВСС и обеспечение доступа к водоснабжению в не охваченных услугами населённых пунктах Кыргызстана; (iii) тестирование и запуск механизма грантового финансирования на основе результатов деятельности для стимулирования повышения качества услуг и климатической адаптации.

Ожидается, что Проект принесёт пользу более 450 000 человек, проживающих в 126 сельских сёлах и малых городах в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях. Большинство населения в зонах охвата Проекта получат доступ к централизованному водоснабжению через новые домовые подключения, а 19 000 человек получат пользу от мер по улучшению санитарии в их домохозяйствах. Около 115 000 человек (в основном дети) получат прямую выгоду от инвестиций, направленных на строительство и модернизацию санитарно-гигиенических сооружений, а также сопутствующих информационно-образовательных мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий и изменению поведенческих навыков в образовательных учреждениях (например, в поликлиниках).

Компоненты Проекта:

- Компонент 1 – Инвестиции в водоснабжение

- Подкомпонент 1.1 – Доступ к водоснабжению в не охваченных услугами районах

- Подкомпонент 1.2 – Модернизация систем водоснабжения

- Компонент 2 – Развитие санитарии

- Компонент 3 – Программа повышения качества услуг на основе результатов деятельности (ГОРД)

- Подкомпонент 3.1 – Улучшение качества предоставления услуг

- Подкомпонент 3.2 – Программа профессионально-технического развития (ППТР)

- Компонент 4 – Структурирование программы МПП, управление и поддержка институционального развития

- Компонент 5 – Мероприятия реагирования на чрезвычайные ситуации (CERC)

Проект будет способствовать строительству и модернизации инфраструктуры водоснабжения с учетом повышения устойчивости к изменению климата, а также приоритетным мероприятиям по улучшению санитарных условий на местах для домохозяйств и государственных учреждений (школ и больниц). Проект также будет поддерживать программу повышения качества услуг на основе показателей эффективности, а также управление Программой и институциональное развитие. Проект будет состоять из пяти компонентов, описанных ниже.

Компонент 1: Инвестиции в водоснабжение. Данный компонент будет совместно финансироваться Всемирным банком, АБИИ и Фондом ОПЕК. В рамках данного компонента проектные мероприятия включают строительство и модернизацию систем водоснабжения в 126 сельских населенных пунктах и малых городах Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей, что позволит обеспечить услугами около 450 000 человек. Проект будет отдавать приоритет использованию гравитационных систем, энергоэффективного насосного оборудования и солнечной энергии, где это технически и экономически целесообразно, для минимизации выбросов парниковых газов (ПГ). Развитие источников водоснабжения будет направлено на эксплуатацию подземных вод для минимизации последствий изменения климата, а при строительстве сетей будут применяться материалы, устойчивые к значительным температурным колебаниям. Проектирование систем будет осуществляться на основе подхода, предусматривающего участие заинтересованных сторон, включая проведение консультаций с местными сообществами, в том числе с уязвимыми группами населения, с использованием местных знаний и исторических данных. Компонент 1 включает следующие два подкомпонента:

- Подкомпонент 1.1 – Обеспечение доступа к водоснабжению в необслуживаемых населенных пунктах. Данный подкомпонент будет финансировать проектирование и строительство, устойчивых к изменению климата, систем водоснабжения в 48 населенных пунктах, которые в настоящее время не имеют доступа к услугам водоснабжения (около 128 000 бенефициаров). В частности, Проект будет финансировать развитие устойчивых источников водоснабжения, создание инфраструктуры водоочистки для обеспечения высокого качества питьевой воды, создание надёжных сетей передачи и распределения воды, способные выдерживать экстремальные погодные условия, а также подключение домохозяйств приборами учета воды для обеспечения рационального водопользования. Подкомпонент также предусматривает лесовосстановительные мероприятия на площади около 74 гектаров.

- Подкомпонент 1.2 – Модернизация систем водоснабжения. Данный подкомпонент будет финансировать проектирование, реабилитацию и модернизацию систем водоснабжения в 78 селах и районных центрах Араванского, Ак-Суйского, Алайского, Кара-Кульджинского, Кара-Сууйского, Панфиловского, Сокулукского и Узгенского районов (около 322 000 бенефициаров). При модернизации приоритет будет отдаваться инвестициям с продемонстрированным воздействием на надежность обслуживания, финансовую жизнеспособность и устойчивость к изменению климата. В частности, Проект будет финансировать инвестиции, направленные на увеличение источников и хранилищ и эффективность управления, улучшение гидравлической сети для сокращения нерентабельной воды и расширение для обеспечения водоснабжения сообществ, пострадавших от засухи в условиях изменчивости климата, обеспечения эффективного управления водными ресурсами и снижения уязвимости к последствиям климата.

Компонент 2: Развитие санитарии. Финансируемый преимущественно Всемирным банком, данный компонент будет поддерживать: i) строительство, реконструкцию и модернизацию децентрализованных санитарных систем, включая улучшение туалетов для уязвимых домохозяйств и отдельных государственных учреждений (школ, детских садов и медицинских учреждений) во всех 126 целевых населенных пунктах, что будет способствовать повышению устойчивости сообществ к рискам для здоровья, связанным с изменением климата; ii) предоставление технической помощи (ТП), оборудования и выполнение работ по улучшению качества услуг по управлению фекальным илом (УФИ), включая разработку руководств по сбору, транспортировке, обработке и повторному использованию фекального ила, что будет способствовать смягчению последствий изменения климата за счет предотвращения выбросов метана из необработанных отходов; iii) реализацию стратегии маркетинга в области санитарии и изменения поведения населения с целью стимулирования внедрения и использования улучшенных практик в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), а также формирования моделей поведения, необходимых для повышения климатической устойчивости и снижения нагрузки на водные ресурсы; iv) предоставление технической помощи по проектированию канализационных систем в приоритетных населенных пунктах.

Компонент 3: Программа повышения качества услуг на основе результатов деятельности. Данный компонент будет финансироваться Всемирным банком и грантом Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС). В рамках данного компонента Всемирный банк и ШАРС будут: i) предоставлять гранты, основанные на результатах деятельности (ГОРД), районным поставщикам услуг водоснабжения и санитарии (РПУ) для финансирования мероприятий по улучшению услуг ВСС и повышению устойчивости их предоставления; ii) финансировать программы профессионального и технического развития сотрудников сектора водоснабжения и санитарии.

Компонент 4: Структурирование и управление Программой МПП и поддержка институционального развития. Данный компонент включает техническую помощь и наращивание институционального потенциала для создания структуры управления программой и потенциала по развитию инфраструктуры водоснабжения и санитарии. В частности, компонент будет финансировать: i) техническую помощь и обучение по разработке инструментов управления программой, включая стандартные экологические и социальные инструменты, руководства по реализации и протоколы, направленные на повышение координации и эффективности реализации Программы, а также создание системы мониторинга и оценки (МиО); ii) техническую помощь по подготовке инвестиционных пакетов, проектно-сметной документации, экологических и социальных инструментов для будущих мероприятий, запланированных на последующие этапы Многоэтапного программного подхода (МПП); iii) дополнительные операционные расходы, техническую помощь и оборудование для управления программой; iv) техническую помощь, оборудование и услуги для реализации программы развития знаний и коммуникационной стратегии в рамках MПП, направленной на повышение осведомленности заинтересованных сторон о важности ускоренного расширения доступа к услугам водоснабжения и санитарии, устойчивости предоставления услуг и климатической устойчивости; v) техническую помощь по подготовке соглашений об оказании услуг между оператором и владельцем активов, а также по независимой проверке Грантов, основанных на результатах деятельности (ГОРД); vi) техническую помощь по разработке целевых нормативно-правовых актов, в частности, по внедрению новой тарифной политики. Параллельно Грант СФПП АБИИ будет содействовать финансированию и поддержке мероприятий по подпунктам (ii) и (iii) данного компонента.

Компонент 5: Компонент реагирования на чрезвычайные ситуации (CERC). Данный компонент предусматривает меры по обеспечению готовности и оперативного реагирования на стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и/или катастрофические события в соответствии с действующим Руководством Всемирного банка по CERC. После возникновения кризисной ситуации или чрезвычайного события, отвечающего установленным критериям, Правительство Кыргызской Республики может обратиться с запросом о перераспределении части неосвоенных средств для финансирования мероприятий по реагированию и восстановлению.

Проектные мероприятия будут реализованы в 126 населенных пунктах следующих восьми районов: Араванский, Алайский, Кара-Кульджинский, Кара-Сууйский, Узгенский районы Ошской области; Ак-Суйский район Иссык-Кульской области; Сокулукский и Панфиловский районы Чуйской области. Проект также направлен на улучшение услуг водоснабжения и санитарии (ВСС) путем предоставления районным поставщикам услуг водоснабжения и санитарии (РПУ) грантов, основанных на результатах деятельности (ГОРД), с целью повышения качества ВСС услуг и обеспечения их устойчивости.

Настоящее Техническое задание, подготовленное в рамках WASUAP, определяет цели и объем услуг Районного координатора проекта и инженера по водоснабжению (далее - «Районный координатор»), который будет нести ответственность за управление, координацию и реализацию мероприятий Проекта в целевом Ак-Сууйском 	районе Иссык-Кульской области.

- Цель задания

Целью данного задания является обеспечение эффективной координации, управления и мониторинга реализации Проекта в Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области, включая: (i) координацию всей деятельности Проекта и технической команды на районном уровне; (ii) технический надзор за инженерными и инфраструктурными аспектами подпроектов в сфере водоснабжения; и (iii) обеспечение своевременного выполнения работ, соблюдения технических, экологических и социальных требований, а также эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами. Районный координатор выступает основным представителем ГРП на районном уровне и уровне органов местного самоуправления.

- Объем услуг

Районный координатор выполняет следующие основные функции, включая, помимо прочего:

  - Координация и управление проектной деятельностью на районном уровне:

- Осуществление планирования, координации, управления и мониторинга всей деятельности Проекта в закрепленном районе под руководством Директора ГРП и Менеджера проекта;

- Обеспечение координации и поддержки всей деятельности Проекта в закрепленном районе в соответствии с проектной документацией, соглашениями о финансировании, а также процедурами и требованиями Всемирного банка;

- Представление ГРП на районном уровне в сотрудничестве с региональными государственными органами, органами местного самоуправления (ОМСУ), РПУ и другими соответствующими заинтересованными сторонами;

- Обеспечение эффективной координации и взаимодействия между персоналом районного офиса и центральной командой ГРП, а также взаимодействия между ГРП и бенефициарами проекта;

- Координация и контроль подготовки, обновления и регулярного мониторинга планов реализации Проекта на районном уровне, включая рабочие планы по всем компонентам Проекта, в тесном взаимодействии с ключевыми специалистами районного офиса, а также обеспечение их согласованности с Менеджером проекта и Директором ГРП;

- Оказание помощи в подготовке и согласовании проектной, предстроительной и разрешительной документации в целевых районах;

- Содействие в получении всех разрешений и согласований от местных и районных органов власти, необходимых для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию ВСС систем;

- Координация работы по реализации мероприятий Компонента 1 на районном уровне, включая разработку ПСД, надзор за строительством, поставку и монтаж оборудования, а также ввод в эксплуатацию завершенных объектов.

- Координация работы Районного специалиста по санитарии по реализации мероприятий Компонента 2, включая улучшение систем санитарии в уязвимых домохозяйствах и социальных учреждениях, реализацию маркетинговой стратегии и содействие развитию предприятий по управлению фекальным илом на районном и местном уровнях.

- Координация работы Районного специалиста по институциональному развитию по реализации Компонента 3 (Программа улучшения качества услуг на основе результатов деятельности) в закрепленном районе, обеспечения соответствия целям Проекта, включая мероприятия по реализация Программы профессионально-технического развития на районном уровне;

  - Поддержка в области проектирования и закупок

- Обзор и предоставление в ГРП технических замечаний по в ходе разработки проектно-сметной документации (ПСД), включая строительные чертежи, технические спецификации и ведомости объемов работ;

- Координация работы с ОМСУ для обеспечения их участия в разработке Проектно-сметной документации (ПСД) для подпроектов, включая согласование вопросов финального проектирования, технических спецификаций, топографических и технических изысканий, а также требований по оценке воздействия на окружающую среду в рамках отдельных подпроектов;

- Взаимодействие с РПУ, ОМСУ и сообществами для содействия решению вопросов, связанных с получением разрешений, отводом земель, доступом к объектам, передачей систем на баланс и другими вопросами на муниципальном уровне;

- Участие в подборе персонала Проекта и консультантов, находящихся в Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области, включая участие в отборе кандидатов, проведении собеседований и представлении рекомендаций по предпочтительным кандидатам Директору ГРП.

- Оказание технической помощи и поддержки в процессах закупок по запросу ГРП, включая участие в рассмотрении тендерной документации, подготовленной консультантами, а также контрактов для подрядчиков и/или поставщиков;

- Содействие ГРП в организации и поддержке процедур закупок на районном уровне, включая координацию с соответствующими органами и подготовку необходимой закупочной документации;

- Мониторинг работы подрядчиков и консультантов для обеспечения соблюдения условий контракта (объем работ, качество, стоимость, график, ЭиС аспекты) и информирование ГРП об отклонениях;

- Своевременное информирование ГРП о возможных нарушениях или задержках в строительных работах, принятие своевременных мер по предотвращению таких случаев;

- Участие в предварительном анализе и оценке состояния санитарных объектов и систем водоотведения совместно с местными органами власти, администрациями социальных учреждений и местными представителями Департамента санитарно-эпидемиологического надзора;

- Участие в управлении контрактами на разработку проектной документации для санитарных объектов для уязвимых домохозяйств и социальных учреждений, включая обсуждение и согласование проектных вопросов, выявление необходимых изменений или корректировок в рабочих проектах, а также рассмотрение финальной версии проектной документации.

  - Надзор за строительством и управление контрактами

Примечание: Ежедневный надзор за строительными работами на объекте и подтверждение выполненных работ являются обязанностью Консультанта по строительному надзору (КПН). Районный координатор проекта/ инженер по водоснабжению осуществляет со стороны ГРП контроль за качеством работы КПН, оказывает поддержку в администрировании контракта, проводит независимую проверку качества посредством выборочных инспекций и представляет результаты в ГРП. Районный координатор проекта не осуществляет непосредственный надзор за персоналом КПН.

- Осуществление координации и технического консультирования местных инженеров Консультанта по строительному надзору, а также регулярный полевой аудит их деятельности на объектах водоснабжения, включая проверку фактического присутствия инспекторов на строительных площадках, контроль качества и своевременности ведения рабочих журналов, а также проведение выборочных проверок строительных материалов, оборудования и трубной продукции на складах подрядных организаций с целью верификации их сертификации и исключения использования некачественной продукции.

- Оказание непрерывной технической поддержки Группе реализации проекта (ГРП) при осуществлении контроля за работой Консультанта по строительному надзору (КПН), включая рассмотрение, анализ и подготовку экспертных заключений по поступающей отчетной, проектной и исполнительной документации.

- Оказание поддержки ГРП в управлении строительными контрактами, включая проверку актов о завершении работ и подготовку распоряжений об изменениях;

- Обзор исполнительных чертежей, подготовленных подрядчиками, и выработка комментариев и запросов на внесение изменений, если это необходимо;

- Обзор и оценка запросов на внесение изменений в контракт, полученных от подрядчиков, включая техническую осуществимость, финансовые последствия и влияние на график строительства; координация представления выводов в ГРП;

- Обеспечение соблюдения подрядчиками и консультантами договорных требований и достижения результатов, в том числе посредством регулярных инспекций и посещений объекта;

- Вести учет результатов инспекций объектов, проверок материалов и выданных предписаний о несоответствиях, а также ежемесячно представлять отчеты о результатах в ГРП.

- Оказание помощи Менеджеру проекта и Инженеру ГРП по инфраструктуре в решении любых договорных претензий или других жалоб, связанных со строительными работами;

- Участие в приемке завершенных строительных подпроектов;

- Координация и мониторинг работы Консультанта по надзору за строительством и проверке завершенных санитарных объектов в рамках Компонента 2.

  - Мониторинг, соблюдение требований и отчетность

- Контроль соблюдения правил техники безопасности на объектах и обеспечение соблюдения экологических, социальных и трудовых требований, связанных с реализацией подпроектов;

- Содействие соблюдению экологических и социальных требований (ОВОСС, ПУОСС, МРЖ) в рамках всех мероприятий проекта на местном уровне, включая обеспечение соблюдения подрядчиками требований ПУОСС, правил управления трудовыми ресурсами, охраны труда и техники безопасности, а также поддержания внедрения механизма рассмотрения жалоб;

- Координация мероприятий по оказанию помощи ГРП и соответствующим консультантам в предоставлении актуальной информации и реализации мероприятий по ПУОСС;

- Оказание поддержки в функционировании механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) на региональном уровне и разрешении любых потенциальных или фактических жалоб;

- Координация мероприятий по оказанию помощи ГРП в подготовке и реализации Плана действий по переселению (ПДП) в случае необходимости.

- Координация мероприятий по организации регулярных посещений объектов руководством и персоналом ГРП, а также миссий финансирующих организаций в закрепленном районе.

- Мониторинг соблюдения графиков реализации подпроектов и своевременное информирование ГРП о рисках и отклонениях.

- Координация в ходе подготовки ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов о выполненных работах и поставках оборудования, представляемых подрядчиками и поставщиками;

- Подготовка регулярных (ежемесячных, ежеквартальных и годовых) и специальных отчетов о ходе реализации Проекта в районе;

- Сбор и передача данных в ГРП о реализации инженерно-технических мероприятий Проекта на районном и местном уровнях;

- Подготовка ответов на официальные запросы, аналитических записок и другой информации по запросу Менеджера проекта и Старшего инженера по инфраструктуре;

- Подготовка аналитических записок, справочных материалов и ответов на официальные запросы.

  - Взаимодействие с заинтересованными сторонами и коммуникация

- Координация работы с соответствующими специалистами и консультантами ГРП; оказание технической поддержки и предоставление рекомендаций соответствующим специалистам в целях повышения качества услуг водоснабжения и операционных показателей коммунальных предприятий;

- Координация реализации коммуникационной стратегии Проекта и Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) на районном уровне, включая организацию общественных консультаций, мероприятий по сбору отзывов бенефициаров, мероприятий по взаимодействию с гражданами, а также распространение информации через местные СМИ;

- Участие в миссиях Всемирного банка и софинансирующих организаций; предоставлять по запросу доноров соответствующие отчеты о ходе работ и технические отчеты/информацию в отношении соответствующих подпроектов;

- Участие в процессах координации с участием многочисленных заинтересованных сторон, включая региональные государственные органы, ОМСУ, РПУ, районные администрации и других соответствующих партнеров на районном и местном уровнях;

- Координация с Районным специалистом по институциональному развитию и Районным специалистом по санитарии по межотраслевым вопросам, включая подключение домохозяйств, модернизацию систем санитарии и интеграцию объектов УФИ;

- Подготовка обновленной информации, связанной с компонентами Проекта, для публикаций в социальных сетях;

- Выполнение других задач, связанных с реализацией Проекта, по поручению Директора ГРП и Менеджера проекта.

- Институциональные механизмы

Районный координатор проекта/Инженер по водоснабжению будет работать в составе ГРП под непосредственным руководством и контролем Директора ГРП и Менеджера проекта. Он/она будет нести прямую ответственность за координацию и управление деятельностью в рамках Проекта, а также за технический надзор за инженерными и инфраструктурными работами в Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области.

Районный координатор проекта/Инженер по водоснабжению будет руководить и координировать работу технической команды на районном уровне в соответствующем районе (в состав которой входят Районный специалист по санитарии, Специалист по экологическим и социальным (ЭиС) вопросам и Специалист по институциональному развитию в соответствии со структурой технической команды, определенной в ДОП.

Районный координатор проекта работает в тесном сотрудничестве с центральной командой ГРП, соответствующими государственными органами и их районными/местными офисами, ОМСУ, РПУ и другими соответствующими партнерами на районном и местном уровнях.

Районный координатор проекта/Инженер по водоснабжению подотчетен Директору ГРП. Все отчеты представляются на русском языке в одном экземпляре в печатном и электронном виде. Все подготовленные материалы утверждаются Менеджером проекта.

- Период

Будет заключен контракт на полную занятость сроком на 12 месяцев с испытательным сроком в три месяца. В течение испытательного срока работа Районного координатора будет оцениваться по согласованным критериям эффективности, включая профессиональную компетентность, качество и своевременность выполнения заданий, навыки коммуникации и координации, соблюдение процедур проекта, а также общую способность выполнять возложенные обязанности.

По итогам успешного завершения первоначального срока действия контракта, контракт может продлеваться ежегодно на дополнительные периоды продолжительностью до двенадцати (12) месяцев каждый, с максимальным совокупным сроком продления, в соответствии со сроком реализации программы WASUAP, при условии удовлетворительных результатов ежегодных оценок эффективности работы и взаимного письменного соглашения между сторонами.

- Ресурсы

Реализующее агентство предоставит рабочее место, офисное оборудование и средства связи (включая доступ к Интернету), а также любые другие необходимые средства и поддержку для выполнения данного задания, в том числе ДОП, ОпРП и другие документы по проекту при подписании контракта.

Районный координатор проекта и инженер по водоснабжению будет работать в составе технической команды ГРП в соответствующем районе, в офисе Районного поставщика услуг водоснабжения и санитарии (РПУ).

- Квалификационные требования

- Высшее образование в области экономики, управления, гражданского строительства, водоснабжения и санитарии или смежных специальностей управления;

- Не менее 7 лет профессионального опыта в управлении региональными проектами или на руководящих должностях в органах местного самоуправления и коммунальных службах, а также высокие навыки координации деятельности различных заинтересованных сторон. Из них, не менее 5 лет должны быть непосредственно связаны с проектами в сфере инфраструктуры водоснабжения и санитарии, с подтвержденным опытом разработки проектной и тендерной документации, а также надзора за строительными и инженерными работами.

- Требуется опыт работы в проектах, финансируемых МФИ;

- Знание национальных и международных требований к проектированию и осуществлению строительных работ в секторе водоснабжения и санитарии, а также соответствующих нормативных и правовых актов;

- Коммуникативные навыки: свободное владение кыргызским и русским языками; знание английского языка на среднем уровне или выше;

- Владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint), AutoCAD, программным обеспечением для расчетов и другими инженерными приложениями, в частности, для интерпретации инженерных чертежей, технических спецификаций и ведомостей объемов работ.